**《官网1》报价单**

**一、根据项目需求拆分项目阶段**

**阶段一：基础功能设计阶段、预计工期 15（天）**

* 可展示导航栏的网站页面
* 可展示的二级选项页面
* 可展示的三级内容页面

**阶段二：完整的官网功能实现，预计工期 30（天）**

* 可配置的导航栏的展示
* 登录注册系统预留以及功能展示
* 完整的各二级导航栏，包含可配置功能
* 完整的独立三级以及正文页面，包含可以配置编辑
* 独立支付页面配置

**阶段三：平台对接、功能优化与反馈、预计工期 10（天）**

* 根据需求方的内容进行优化功能并反馈
* 上线生产环境部署以及搭建

**二、详细报价**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 人数 | 工期（天） | 每日单价 | 单岗位总价 |
| web前端工程师 | 1 | 25 | 1200 | 30000 |
| 后台开发工程师 | 1 | 25 | 1200 | 30000 |
| 美术设计师 | 1 | 15 | 600 | 9000 |
| 运维专员 | 1 | 5 | 400 | 2000 |
| 测试 | 1 | 10 | 400 | 4000 |
|  |  |  |  | 75000 |

总价：￥：75000

其中付款方式为 7：3

一期：预付款 70%

二期：完成阶段一、二内容：30%

**三、联系我们**

联系人：卢安

电话：15101020081

微信：15101020081