**《官网3》报价单**

**一、根据项目需求拆分项目阶段**

**阶段一：基础功能设计阶段、预计工期 10（天）**

* 可展示需求方指定内容的网站页面

**阶段三：平台对接、功能优化与反馈、预计工期 5（天）（报价免除此项）**

* 根据需求方的内容进行优化功能并反馈
* 上线生产环境部署以及搭建

**二、详细报价**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 人数 | 工期（天） | 每日单价 | 单岗位总价 |
| web前端工程师 | 1 | 10 | 1200 | 12000 |
| 后台开发工程师 | 1 | 0 | 1200 | 0 |
| 美术设计师 | 1 | 0 | 600 | 0 |
| 运维专员 | 1 | 0 | 400 | 0 |
| 测试 | 1 | 0 | 400 | 0 |
|  |  |  |  | 12000 |

总价：￥：12000

其中付款方式为 7:3

一期：预付款70%

二期：完成开发内容：30%

**三、联系我们**

联系人：卢安

电话：15101020081

微信：15101020081